

Załącznik nr 5 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WD 2014-2020 z dn. 25 marca 2019 r.

**Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WD**   **w ramach trybu pozakonkursowego RPO WD 2014-2020**

*Załącznik w opracowaniu, będzie uzupełniany niezwłocznie po przeprowadzeniu procedury identyfikacji poszczególnych projektów pozakonkursowych RPO WD 2014-2020.*

*Za procedurę identyfikacji projektów w ramach pozakonkursowego trybu wyboru projektów odpowiada Departament Gospodarki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.* *Za identyfikację projektów pozakonkursowych finansowanych w ramach EFS odpowiada Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy jako Instytucja Pośrednicząca, odpowiedzialna za realizację odpowiednich zakresów działań.* *Instytucja Zarządzająca RPO WD oraz Instytucja Pośrednicząca zobowiązane są do stosowania wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów zawartych w Umowie Partnerstwa oraz Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020, zatwierdzonych przez Ministra Inwestycji i Rozwoju w dniu 13.02.2018 r.*

Spis treści

[**Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa** 3](#_Toc536511809)

[Poddziałanie 5.1.1 Drogowa dostępność transportowa – konkursy horyzontalne 3](#_Toc536511810)

[Poddziałanie 5.1.2 Drogowa dostępność transportowa – ZIT WrOF 10](#_Toc536511811)

[Poddziałanie 5.1.3 Drogowa dostępność transportowa – ZIT AJ 13](#_Toc536511812)

[Poddziałanie 5.1.4 Drogowa dostępność transportowa – ZIT AW 14](#_Toc536511813)

[**Działanie 5.2 System transportu kolejowego** 15](#_Toc536511814)

[Poddziałanie 5.2.1 System transportu kolejowego – konkursy horyzontalne 15](#_Toc536511815)

[Poddziałanie 5.2.2 System transportu kolejowego – ZIT WrOF 18](#_Toc536511816)

[Poddziałanie 5.2.3 System transportu kolejowego - ZIT AJ 19](#_Toc536511817)

[Poddziałanie 5.2.4 System transportu kolejowego - ZIT AW 20](#_Toc536511818)

[Oś priorytetowa 8 Rynek pracy 21](#_Toc536511819)

[Działanie 8.1 Projekty powiatowych urzędów pracy 21](#_Toc536511820)

[Działanie 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy 29](#_Toc536511821)

[**Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne** 33](#_Toc536511822)

[Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej 33](#_Toc536511823)

[**Oś priorytetowa 11 Pomoc techniczna** 36](#_Toc536511824)

[Działanie 11.1 Pomoc techniczna 36](#_Toc536511825)

[**Instrumenty Finansowe w ramach RPO WD 2014-2020** 48](#_Toc536511826)

**Oś priorytetowa 5 Transport**

# Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa

# Poddziałanie 5.1.1 Drogowa dostępność transportowa – konkursy horyzontalne

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **l.p** | **numer działania  lub poddziałania** | **tytuł lub zakres projektu[[1]](#footnote-2)** | **podmiot zgłaszający[[2]](#footnote-3)** | **data identyfikacji[[3]](#footnote-4)** | **podmiot, który będzie wnioskodawcą[[4]](#footnote-5)** | **szacowana całkowita wartość projektu (PLN)** | **szacowana wartość kosztów kwalifikowalnych**  **(PLN)** | **duży projekt (T/N/ND)[[5]](#footnote-6)** | **szacowany wkład UE (PLN)** | **zakładane efekty  projektu wyrażone  wskaźnikami[[6]](#footnote-7)** | | **przewidywany w dniu identyfikacji termin  złożenia wniosku  o dofinansowanie (kwartał/ miesiąc oraz rok)[[7]](#footnote-8)** | **przewidywany w dniu identyfikacji termin  rozpoczęcia realizacji projektu**  **(kwartał/miesiąc oraz rok)** | **przewidywany w dniu identyfikacji termin zakończenia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)** |
| **wskaźnik** | **wartość  docelowa** |
| 1 | 5.1.1 | Budowa drogi wojewódzkiej od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98 | Województwo Dolnośląskie reprezentowane przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu | 16.10.2015 r. | Województwo Dolnośląskie reprezentowane przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu | 130 000 000 | 129 926 200,00 | N | 110 437 270,00 | 1. Całkowita długość nowych dróg (CI13);  2.Długość wybudowanych dróg wojewódzkich. | 1. 9,8 km  2. 9,8 km | II kwartał  2018 r. | III kwartał 2015r. | III kwartał  2021 r. |
| 2 | 5.1.1 | Połączenie miast Dolnego Śląska - budowa południowo wschodniego obejścia Bolesławca | Województwo Dolnośląskie reprezentowane przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu | 16.10.2015 r. | Województwo Dolnośląskie reprezentowane przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu | 34 181 468,35 | 34 181 468,35 | N | 29 054 248,12 | 1. Całkowita długość nowych dróg (CI13);  2.Długość wybudowanych dróg wojewódzkich;  3.Liczba wybudowanych obwodnic. | 1.3,998 km  2.3,998 km  3. 1 szt. | IV kwartał 2016 | IV kwartał 2014 | IV kwartał 2019 |
| 3 | 5.1.1 | Połączenie miast Dolnego Śląska na odcinku Bolesławiec - Lwówek Śląski drogą wojewódzką nr 297 | Województwo Dolnośląskie reprezentowane przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu | 16.10.2015 | Województwo Dolnośląskie reprezentowane przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu | 39 644 210,31 | 35 624 728 | ND | 30 281 018,79 | 1) Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg  (Cl 14 )  2) Długość przebudowanych dróg wojewódzkich; | 1) 12,55 km  2) 12,55 km | II kwartał 2017 | II kwartał 2016 | III kwartał 2018 |
| 4 | 5.1.1 | Budowa drogi wojewódzkiej od węzła A4 Bielany Wrocławskie (ul. Karkonoska) do drogi wojewódzkiej nr 395 (rondo Żerniki Wrocławskie) i do granicy Wrocławia (ul. Buforowa) – od skrzyżowania z ul. Grota-Roweckiego do węzła A4 Bielany Wrocławskie (ul. Karkonoska). | Województwo Dolnośląskie reprezentowane przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu | 16.10.2015 r. | Województwo Dolnośląskie reprezentowane przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu | 53 000 000 | 53 000 000 | N | 39 750 000 | 1. Całkowita długość nowych dróg (CI13);  2.Długość wybudowanych dróg wojewódzkich; | 1. 3,67 km  2. 3,67 km | I kwartał 2019 | II kwartał 2016 | IV kwartał  2022 |
| 5 | 5.1.1 | Budowa drogi wojewódzkiej od skrzyżowania z ul. Grota – Roweckiego do drogi wojewódzkiej nr 395 (do ronda Żerniki Wrocławskie) i do granicy Wrocławia (ul. Buforowa) | Województwo Dolnośląskie reprezentowane przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu | 16.10.2015 r. | Województwo Dolnośląskie reprezentowane przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu | 37 000 000 | 37 000 000 | N | 27 750 000 | 1. Całkowita długość nowych dróg (CI13);  2.Długość wybudowanych dróg wojewódzkich; | 1. 2,36 km  2. 2,36 km | III kwartał 2018 | II kwartał 2016 | IV kwartał  2020 |
| 6 | 5.1.1 | Drogi dojazdowe do mostu na Odrze w m. Ciechanów na odcinku Ciechanów – Góra wraz z obwodnicą Góry w zakresie: Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 323 km ok. 32+060 – 36+888 na odcinku Luboszyce – Ciechanów – jako kontynuacja budowy przepraw przez Odrę | Województwo Dolnośląskie reprezentowane przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu | 16.10.2015 r. | Województwo Dolnośląskie reprezentowane przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu | 40 391 456,80 | 40 381 616,80 | N | 34 324 374,28 | 1. Całkowita długość nowych dróg (CI13);  2. Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg (CL14);  3.Długość wybudowanych dróg wojewódzkich;  4. Długość przebudowanych dróg wojewódzkich;  5. Liczba wybudowanych obwodnic. | 1. 4,8 km  2. 0 km  3. 4,8 km  4. 0 km  5. 1 | III kwartał  2017 | III kwartał 2015 | IV kwartał  2020 |
| 7 | 5.1.1 | Drogi dojazdowe do mostu na Odrze w m. Ciechanów na odcinku Ciechanów – Góra wraz z obwodnicą Góry w zakresie: Budowa obwodnicy Góry w ciągu drogi wojewódzkiej 323 – jako kontynuacja budowy przepraw przez Odrę | Województwo Dolnośląskie reprezentowane przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu | 16.10.2015 r. | Województwo Dolnośląskie reprezentowane przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu | 28 637 262 | 28 500 000 | N | 24 225 000 | 1. Całkowita długość nowych dróg (CI13);  2.Długość wybudowanych dróg wojewódzkich;  3. Liczba wybudowanych obwodnic. | 1. 3,54 km  2. 3,54 km  3. 1 | II kwartał 2017 r. | II kwartał 2015 | II kwartał 2019 r. |
| 8 | 5.1.1 | Drogi dojazdowe do mostu na Odrze w m. Ciechanów na odcinku Lubin, Głogów - Ciechanów w zakresie: Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 323 na odcinku Radoszyce – Gawrony wraz z budową obwodnic miejscowości Nieszczyce i Brodowice– jako kontynuacja budowy przepraw przez Odrę | Województwo Dolnośląskie reprezentowane przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu | 16.10.2015 r. | Województwo Dolnośląskie reprezentowane przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu | 29 839 380,86 | 27 854 446,61 | N | 23 676 279,62 | 1. Całkowita długość nowych dróg (CI13);  2. Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg (CL14);  3.Długość wybudowanych dróg wojewódzkich;  4. Długość przebudowanych dróg wojewódzkich;  5. Liczba wybudowanych obwodnic. | 1. 3,3 km  2. 5,7 km  3. 3,3 km  4. 5,7 km  5. 2 | I kwartał 2016 | II kwartał 2015 | III kwartał 2018 |
| 9 | 5.1.1 | Realizacja projektu Trasa Sudecka – budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 (od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 383 ul. Jana Kilińskiego wraz z rondem do włączenia w drogę wojewódzką nr 382 ul. Świdnicka) | Województwo Dolnośląskie reprezentowane przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu | 16.10.2015 r. | Województwo Dolnośląskie reprezentowane przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu | 34 806 361,11 | 34 806 361,11 | N | 29 585 406,94 | 1. Całkowita długość nowych dróg (CI13);  2.Długość wybudowanych dróg wojewódzkich;  3. Liczba wybudowanych obwodnic. | 1. 3,021 km  2. 3,021 km  3. 1 | I kwartał 2016 | II kwartał 2014 | II kwartał 2019 |
| 10 | 5.1.1 | Skomunikowanie mostu na rzece Odrze w miejscowości Brzeg Dolny z drogą krajową nr 94 i drogą wojewódzką nr 340 w zakresie: – odcinek od drogi wojewódzkiej nr 341 do drogi powiatowej nr 1353D w m. Radecz– jako kontynuacja budowy przeprawy przez Odrę | Województwo Dolnośląskie reprezentowane przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu | 16.10.2015 r. | Województwo Dolnośląskie reprezentowane przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu | 31 962 745,46 | 26 471 851,50 | N | 22 501 073,78 | 1. Całkowita długość nowych dróg (CI13);  2.Długość wybudowanych dróg wojewódzkich;  3. Liczba wybudowanych obwodnic. | 1. 5,4 km  2. 5,4 km  3. 1 | I kwartał 2016 | IV kwartał 2015 | III kwartał 2019 |
| 11 | 5.1.1 | Realizacja projektu Trasa Sudecka – przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda ul. Uczniowskiej w m . Stary Julianów do ronda ul. Wałbrzyska w m. Świdnica | Województwo Dolnośląskie reprezentowane przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu | 16.10.2015 r. | Województwo Dolnośląskie reprezentowane przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu | 36 955 422,83 | 36 955 422,83 | N | 31 412 109,40 | 1. Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg (CL14);  2. Długość przebudowanych dróg wojewódzkich; | 1. 11,02 km  2. 11,02 km | II kwartał 2017 | II kwartał 2017 | II kwartał 2020 |
| 12 | 5.1.1 | Skomunikowanie mostu na rzece Odrze w miejscowości Brzeg Dolny z drogą krajową nr 94 i drogą wojewódzką nr 340 w zakresie: odcinek od drogi powiatowej nr 2060D w m. Zabór Wielki do włączenia do drogi powiatowej nr 2059D– jako kontynuacja budowy przepraw przez Odrę | Województwo Dolnośląskie reprezentowane przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu | 16.10.2015 r. | Województwo Dolnośląskie reprezentowane przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu | 67 304 019,93 | 56 582 787,00 | N | 48 095 368,95 | 1. Całkowita długość nowych dróg (CI13);  2.Długość wybudowanych dróg wojewódzkich;  3. Liczba wybudowanych obwodnic. | 1. 3,9 km  2. 3,9 km  3. 1 | IV kwartał 2016 | I kwartał 2014 | IV kwartał 2018 |
| 13 | 5.1.1 | Budowa obejścia m. Złotoryja - etapami | Województwo Dolnośląskie reprezentowane przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu | 16.10.2015 r. | Województwo Dolnośląskie reprezentowane przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu | 43 866 868,60 | 43 866 868,60 | N | 37 286 838,32 | 1. Całkowita długość nowych dróg (Cl 13);  2. Długość wybudowanych dróg wojewódzkich;  3. Liczba wybudowanych obwodnic. | 1. 5,0 km;  2. 5,0 km;  3. 1 | IV kwartał 2016 | IV kwartał 2016 | III kwartał 2020 |

# Poddziałanie 5.1.2 Drogowa dostępność transportowa – ZIT WrOF

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p** | **numer działania  lub poddziałania** | **tytuł lub zakres projektu** | **podmiot zgłaszający** | **data identyfikacji** | **podmiot, który będzie wnioskodawcą** | **szacowana całkowita wartość  projektu (PLN)** | **szacowana wartość kosztów  kwalifikowalnych**  **(PLN)** | **duży projekt (T/N/ND)** | **szacowany wkład UE (PLN)** | **zakładane efekty  projektu wyrażone  wskaźnikami** | | **przewidywany w dniu identyfikacji termin  złożenia wniosku  o dofinansowanie (kwartał/ miesiąc oraz rok)** | **przewidywany w dniu identyfikacji termin  rozpoczęcia realizacji projektu**  **(kwartał/miesiąc oraz rok)** | **przewidywany w dniu identyfikacji termin  zakończenia realizacji projektu  (kwartał/miesiąc oraz rok)** |
| **wskaźnik** | **wartość  docelowa** |
| 1 | 5.1.2 | Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu – etap I | Gmina Wrocław | 29.09.2015. | Gmina Wrocław | 79 513 634,53 | 61  525   669,91 | ND | 52 296 819, 42 | * Całkowita długość przebudowywanych lub zmodernizowanych dróg * Długość przebudowanych dróg wojewódzkich | * 2,9 km * 2,9 km | IV kw.  2016 | IV kw. 2016 | I kw. 2019 |
| 2 | 5.1.2 | Budowa drogi wojewódzkiej  nr 451 – wschodniej obwodnicy Oleśnicy | Miasto Oleśnica | 29.09.2015. | Województwo Dolnośląskie/DSDiK | 20 000 000 | 20 000 000 | ND | 17 000 000 | * Drogi: całkowita długość nowych dróg (CI 13) * Długość wybudowanych dróg wojewódzkich * Liczba wybudowanych obwodnic * Całkowita długość przebudowywanych lub zmodernizowanych dróg * Długość przebudowanych dróg wojewódzkich * Długość przebudowanych dróg gminnych * Długość przebudowanych dróg powiatowych | * 2,75 km * 2,75 km * 1 szt. * 2,05 km * 1,28 km * 0,05 km * 0,72 km | IV kwartał  2017 r. | I kw. 2016 | IV kw.2020 |
| 3 | 5.1.2 | Poprawa dostępności transportowej dróg wojewódzkich nr 343, nr 342, nr 340 w miejscowości Oborniki Śląskie | Gmina Oborniki Śląskie | 29.09.2015. | Województwo Dolnośląskie/DSDiK | 16 082 179,00 | 15 197 872,65 | ND | 12 918 191,75 | * Całkowita długość nowych dróg * Długość wybudowanych dróg wojeódzkich * Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg * Długość przebudowanych dróg wojewódzkich * Długość przebudowanych dróg powiatowych * Długość przebudowanych dróg gminnych | * 1,16 km * 1,16 km * 2,72 km * 2,66 km * 0,04 km * 0,02 km | IV kwartał 2017 r. | I kw. 2016 | II kwartał 2021 r. |
| 4 | 5.1.2 | Modernizacja ul. Dobroszyckiej   w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 od ul. Wojska Polskiego do węzła Dąbrowa drogi S 8 | Miasto Oleśnica | 29.09.2015. | Województwo Dolnośląskie/DSDiK | 4 000 000 | 4 000 000 | ND | 3 400 000 | * Drogi: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg (CI 14) * Długość przebudowanych dróg wojewódzkich * Długość przebudowanych dróg powiatowych * Długość przebudowanych dróg gminnych | * 1,65 km * 1,03 km * 0,28 km * 0,34 km | IV kwartał 2017 r. | I kw. 2016 | III kwartał 2020 |
| 5 | 5.1.2 | Przebudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 we Wrocławiu | Gmina Wrocław | 29.09.2015. | Gmina Wrocław | 38 264 676,00 | 38 264 676,00 | ND | 18 792 682,44 | * Drogi: całkowita długość przebudowywanych lub zmodernizowanych dróg (CI 14) * Długość przebudowanych dróg wojewódzkich | * 5,2 km * 5,2 km | II kwartał 2018 r. | IV kwartał 2016 r. | I kw.2020 |
| 6\* | 5.1.2 | \*Rozbudowa ul. Osobowickiej  w ciągu drogi wojewódzkiej  nr 327 we Wrocławiu | Gmina Wrocław | 29.09.2015. | Gmina Wrocław | 26 820 212 | 21 805 050 | ND | 18 534 292,50 | * Drogi: całkowita długość przebudowywanych lub zmodernizowanych dróg (CI 14) * Długość przebudowanych dróg wojewódzkich | * 1,3 km * 1,3 km | IV kw.  2017 | I kw. 2018 | IV kw.2019 |
| 7\* | 5.1.2 | \*Przebudowa drogowego mostu Żernickiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 362  we Wrocławiu | Gmina Wrocław | 29.09.2015. | Gmina Wrocław | 13 391 000 | 10 886 992 | ND | 9 253 943,20 | * Drogi: całkowita długość przebudowywanych lub zmodernizowanych dróg (CI 14) * Długość przebudowanych dróg wojewódzkich | * 0,187 km * 0,187 km | I kw.  2016 | I kw. 2014 | II kw.2017 |

\*Projekt z listy rezerwowej

# Poddziałanie 5.1.3 Drogowa dostępność transportowa – ZIT AJ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **l.p.** | **numer działania  lub poddziałania** | **tytuł lub zakres projektu** | **podmiot zgłaszający** | **data identyfikacji** | **podmiot, który będzie wnioskodawcą** | **szacowana całkowita wartość projektu (PLN)** | **szacowana wartość kosztów kwalifikowalnych**  **(PLN)** | **duży projekt (T/N/ND)** | **szacowany wkład UE (PLN)** | **zakładane efekty  projektu wyrażone  wskaźnikami** | | **przewidywany w dniu identyfikacji termin  złożenia wniosku  o dofinansowanie (kwartał/ miesiąc oraz rok)** | **przewidywany w dniu identyfikacji termin  rozpoczęcia realizacji projektu**  **(kwartał/miesiąc oraz rok)** | **przewidywany w dniu identyfikacji termin  zakończenia realizacji projektu  (kwartał/miesiąc oraz rok)** |
| **wskaźnik** | **wartość  docelowa** |
| 1 | 5.1.3 | Obwodnica południowa Jeleniej Góry – Etap II | Miasto Jelenia Góra | 11.10.2016 | Miasto Jelenia Góra | 56 185 877,80 | 56 155 692,15 | ND | 42 234 696,07 | * Drogi: całkowita długość nowych dróg * Skrócenie czasu przejazdu mierzonego od granic AJ na terenie gminy Janowice Wielkie do przejścia granicznego w Jakuszycach | * 5,29 km * 52 min | IV kw. 2016 | IV kw. 2015 | II kw. 2019 |

# Poddziałanie 5.1.4 Drogowa dostępność transportowa – ZIT AW

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **l.p.** | **numer działania  lub poddziałania** | **tytuł lub zakres projektu** | **podmiot zgłaszający** | **data identyfikacji** | **podmiot, który będzie wnioskodawcą** | **szacowana całkowita wartość projektu (PLN)** | **szacowana wartość kosztów kwalifikowalnych**  **(PLN)** | **duży projekt (T/N/ND)** | **szacowany wkład UE (PLN)** | **zakładane efekty  projektu wyrażone  wskaźnikami** | | **przewidywany w dniu  identyfikacji termin  złożenia wniosku  o dofinansowanie (kwartał/ miesiąc oraz rok)** | **przewidywany w dniu  identyfikacji termin  rozpoczęcia realizacji projektu**  **(kwartał/miesiąc oraz rok)** | **przewidywany w dniu  identyfikacji termin zakończenia realizacji projektu  (kwartał/miesiąc oraz rok)** |
| **wskaźnik** | **wartość  docelowa** |
| 1 | 5.1.4 | Przebudowa ulic Świdnickiej i Piłsudskiego w Nowej Rudzie będących łącznikiem pomiędzy Drogą Sudecką a centrum miasta oraz noworudzką podstrefą WSSE INVEST Park i drogą 385 do przejścia granicznego w Tłumaczowie | Gmina Miejska Nowa Ruda | 29.09.2015 | Gmina Miejska Nowa Ruda | 12 885 803,23 | 10 230 000,00 | ND | 8 695 500,00 | 1. Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg (CI 14)  2.Długość przebudowanych dróg wojewódzkich. | 1. 3,80567km  2. 3,80567km | IV kwartał 2016r. | IV kwartał 2016r. | IV kwartał 2018 r. |
| 2 | 5.1.4 | Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów-Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa-Gorc i dzielnicy Sobięcin w Wałbrzychu („Droga Sudecka”) | *Gmina Wałbrzych* | 02.03.2016 | *Gmina Wałbrzych* | 66 566 993,53 | 61 177 664,97 | ND | 52 001 015,24 | 1. Całkowita długość nowych dróg (CI13);  2.Długość wybudowanych dróg wojewódzkich;  3. Długość przebudowanych dróg wojewódzkich;  4. Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg (CI 14) | 1.4,3 km  2.4,3km  3. 3,4 km  4. 3,4 km | IV kwartał  2017 | IV kwartał 2015 | IV kwartał 2022 |

# Działanie 5.2 System transportu kolejowego

# Poddziałanie 5.2.1 System transportu kolejowego – konkursy horyzontalne

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **l.p** | **numer działania  lub poddziałania** | **tytuł lub zakres projektu[[8]](#footnote-9)** | **podmiot zgłaszający[[9]](#footnote-10)** | **data identyfikacji[[10]](#footnote-11)** | **podmiot, który będzie wnioskodawcą[[11]](#footnote-12)** | **szacowana całkowita wartość projektu (PLN)** | **szacowana wartość kosztów kwalifikowalnych**  **(PLN)** | **duży projekt (T/N/ND)[[12]](#footnote-13)** | **szacowany wkład UE (PLN)** | **zakładane efekty  projektu wyrażone  wskaźnikami[[13]](#footnote-14)** | | **przewidywany w dniu identyfikacji termin  złożenia wniosku  o dofinansowanie (kwartał/ miesiąc oraz rok)[[14]](#footnote-15)** | **przewidywany w dniu identyfikacji termin  rozpoczęcia realizacji projektu**  **(kwartał/miesiąc oraz rok)** | **przewidywany w dniu identyfikacji termin zakończenia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)** |
| **wskaźnik** | **wartość  docelowa** |
| 1 | 5.2.1 | Rewitalizacja linii kolejowej nr 326 Wrocław Psie Pole – Trzebnica II Etap | *Województwo Dolnośląskie reprezentowane przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu* | 29.03.2016 r. | *Województwo Dolnośląskie reprezentowane przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu* | 7 109 275,70 | 5 782 857,08 | N | 4 915 428,52 | Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych (CI12); | 5,063 km | III kwartał  2016r. | II kwartał 2016r. | I kwartał 2017 r. |
| 2 | 5.2.1 | Rewitalizacja linii kolejowej nr 285 na odcinku Wrocław Gł. – Świdnica Przedmieście wraz z linią nr 771 Świdnica Przedmieście – Świdnica Miasto | *PKP Polskie Linie Kolejowe S.A* | 26.09.2016. | *PKP Polskie Linie Kolejowe S.A* | 247 314 576,03 | 201 032 791,00 | N | 170 877 872,35 | Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych (CI12); | 55,3 km | I kwartał 2019r. | I kwartał 2017r. | IV kwartał 2020 r. |

# 

# Poddziałanie 5.2.2 System transportu kolejowego – ZIT WrOF

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **l.p.** | **numer działania  lub poddziałania** | **tytuł lub zakres projektu[[15]](#footnote-16)** | **podmiot zgłaszający[[16]](#footnote-17)** | **data identyfikacji[[17]](#footnote-18)** | **podmiot, który będzie wnioskodawcą[[18]](#footnote-19)** | **szacowana całkowita wartość  projektu (PLN)** | **szacowana wartość kosztów  kwalifikowalnych**  **(PLN)** | **duży projekt (T/N/ND)[[19]](#footnote-20)** | **szacowany wkład UE (PLN)** | **zakładane efekty  projektu wyrażone  wskaźnikami[[20]](#footnote-21)** | | **przewidywany w dniu identyfikacji termin  złożenia wniosku  o dofinansowanie (kwartał/ miesiąc oraz rok)[[21]](#footnote-22)** | **przewidywany w dniu identyfikacji termin  rozpoczęcia realizacji projektu**  **(kwartał/miesiąc oraz rok)** | **przewidywany w dniu identyfikacji termin  zakończenia realizacji projektu  (kwartał/miesiąc oraz rok)** |
| **wskaźnik** | **wartość  docelowa** |
| 1 | 5.2.2 | Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce – Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF | PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w partnerstwie z Gminą Wrocław, Gminą Czernica I Gminą Jelcz-Laskowice | 04.05.2016r. | PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. | 98 051 414,58 | 80 102 519,08 | ND | 68 087 141,23 | Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych  (CI 12) | 21,044  [km] | I kwartał  2018 r. | IV kwartał 2016 r. | III kwartał 2019 |
| 2 | 5.2.2 | Dostosowanie linii kolejowej nr 274 do obsługi przewozów pasażerskich we WrOF poprzez budowę przystanku kolejowego Mokronos Górny | PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w partnerstwie z Gminą Kąty Wrocławskie | 04.05.2016r | PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. | 5 916 000,00 | 4 809 756,10 | ND | 4 088 292,68 | Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych  (CI 12) | 0,150  [km] | IV kwartał  2017 | I kwartał 2017 | III kwartał  2019 |
| 3 | 5.2.2 | Dostosowanie linii kolejowej nr 273 do obsługi przewozów pasażerskich we WrOF poprzez modernizację przystanku kolejowego Wrocław Muchobór | PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. | 04.05.2016r | PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. | 19 815 611,14 | 16 090 302,96 | ND | 13 676 757,52 | Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych  (CI 12) | 0,200  [km] | IV kwartał  2017 | I kwartał  2017 | III kwartał  2019 |
| 4 | 5.2.2 | Dostosowanie linii kolejowej nr 276 do obsługi przewozów pasażerskich we WrOF poprzez budowę przystanku kolejowego Iwiny | PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w partnerstwie Gminą Siechnice | 04.05.2016r | PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. | 7 765 486,92 | 6 280 018,00 | ND | 5 338 015,30 | Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych  (CI 12) | 0,150  [km] | III kwartał  2018 | I kwartał  2017 | II kwartał  2020 |

# Poddziałanie 5.2.3 System transportu kolejowego - ZIT AJ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **l.p.** | **numer działania  lub poddziałania** | **tytuł lub zakres projektu** | **podmiot zgłaszający** | **data identyfikacji** | **podmiot, który będzie wnioskodawcą** | **szacowana całkowita wartość projektu (PLN)** | **szacowana wartość kosztów kwalifikowalnych**  **(PLN)** | | **duży projekt (T/N/ND)** | **szacowany wkład UE (PLN)** | **zakładane efekty  projektu wyrażone  wskaźnikami** | | | **przewidywany w dniu  identyfikacji termin  złożenia wniosku  o dofinansowanie (kwartał/ miesiąc oraz rok)** | **przewidywany w dniu  identyfikacji termin  rozpoczęcia realizacji projektu**  **(kwartał/miesiąc oraz rok)** | | **przewidywany w dniu  identyfikacji termin zakończenia realizacji projektu  (kwartał/miesiąc oraz rok)** |
| **wskaźnik** | | **wartość  docelowa** |
| 1 | 5.2.3 | Budowa przystanków kolejowych w ciągu linii kolejowej Wrocław-Jelenia Góra nr 274 i 311/ Kolei Aglomeracyjnej | PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. | 29.09.2015 | PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. | 22 873 080,00 | | 18 556 500,00 | ND | 15 773 025,00 | | 1. Liczba wspartych osobowych przystanków kolejowych 2. Zwiększenie ilości przystanków nowych/ zmodernizowanych | 4 szt.  10 szt. | III kw./09.2017 | | III kw. 2016 | IV kwartał 2019 | |

# Poddziałanie 5.2.4 System transportu kolejowego - ZIT AW

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **l.p.** | **numer działania  lub poddziałania** | **tytuł lub zakres projektu** | **podmiot zgłaszający** | **data identyfikacji** | **podmiot, który będzie wnioskodawcą** | **szacowana całkowita wartość projektu (PLN)** | **szacowana wartość kosztów kwalifikowalnych**  **(PLN)** | **duży projekt (T/N/ND)** | **szacowany wkład UE (PLN)** | **zakładane efekty  projektu wyrażone  wskaźnikami** | | **przewidywany w dniu  identyfikacji termin  złożenia wniosku  o dofinansowanie (kwartał/ miesiąc oraz rok)** | **przewidywany w dniu  identyfikacji termin  rozpoczęcia realizacji projektu**  **(kwartał/miesiąc oraz rok)** | **przewidywany w dniu  identyfikacji termin zakończenia realizacji projektu  (kwartał/miesiąc oraz rok)** |
| **wskaźnik** | **wartość  docelowa** |
| 1 | 5.2.4 | Przebudowa linii kolejowej nr 285 na odcinku Świdnica Kraszowice – Jedlina Zdrój | *PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.* | 02.03.2016 | *PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.* | 136 481 820,67 | 110 935 449,81 | ND | 94 295 132,33 | Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych (CI12) | 21,41 km | II kwartał  2018 | II kwartał  2016 | IV kwartał  2020 |

# Oś priorytetowa 8 Rynek pracy

# Działanie 8.1 Projekty powiatowych urzędów pracy

|  |  |
| --- | --- |
| **Numer działania** | 8.1 |
| **Tytuł lub zakres projektów** | Projekty pozakonkursowe Powiatowych Urzędów Pracy |
| **Podmiot Zgłaszający** | DWUP |
| **Podmioty, które będą wnioskodawcami** | Powiatowe Urzędy Pracy z Województwa Dolnośląskiego |
| **Data identyfikacji** | 12 maja 2015 roku |
| **Szacowana całkowita wartość projektów (PLN)** | 36 324 200 PLN (najmniejsza wartość projektu to: 620 600 PLN największa wartość projektu: 3 753 600 PLN ) |
| **Szacowana wartość kosztów kwalifikowalnych (PLN)** | 36 324 200 PLN |
| **Duży projekt (T/N/ND)** | Nie dotyczy |
| **Szacowany wkład UE (PLN)** | 30 960 600 PLN |
| **Zakładane efekty projektów wyrażone wskaźnikami** | Liczba osób bezrobotnych (łącznie z  długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie (C) - 3 772  Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie – 1 759  Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie - 240  Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie (C) – 1 480  Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie - 536  Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie – 1 002 |
| **Przewidywany w dniu identyfikacji termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/miesiąc oraz rok)** | Czerwiec 2015 roku |
| **Przewidywany w dniu identyfikacji termin rozpoczęcia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)** | Styczeń 2015 roku |
| **Przewidywany w dniu identyfikacji termin zakończenia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)** | Marzec 2016 roku |

|  |  |
| --- | --- |
| **Numer działania** | 8.1 |
| **Tytuł lub zakres projektów** | Projekty pozakonkursowe Powiatowych Urzędów Pracy |
| **Podmiot Zgłaszający** | DWUP |
| **Podmioty, które będą wnioskodawcami** | Powiatowe Urzędy Pracy z Województwa Dolnośląskiego |
| **Data identyfikacji** | 19 Stycznia 2016 roku |
| **Szacowana całkowita wartość projektów (PLN)** | 58 061 055,00 PLN\* (najmniejsza wartość projektu to: 650 151,00 PLN największa wartość projektu: 4 986 024,00 PLN ) |
| **Szacowana wartość kosztów kwalifikowalnych (PLN)** | 58 061 055,00 PLN\* |
| **Duży projekt (T/N/ND)** | Nie dotyczy |
| **Szacowany wkład UE (PLN)** | 49 351 897,00 PLN\* |
| **Zakładane efekty projektów wyrażone wskaźnikami** | Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie (C) 5 287  Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie 2 321  Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (C) 313  Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie (C) 1 885  Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie 746  Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie 1 370  Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) (C) obliczana na podstawie liczby osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie 2 215  Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu (C) obliczana na podstawie liczby osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie (C) 378  Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) (C) obliczana na podstawie liczby osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie (C) 590  Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu (C) obliczana na podstawie liczby osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie (C) 139  Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) (C) obliczana na podstawie liczby osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (C) 98  Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu (C) obliczana na podstawie liczby osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (C) 19  Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej 1370 |
| **Przewidywany w dniu identyfikacji termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/miesiąc oraz rok)** | Kwiecień 2016 roku |
| **Przewidywany w dniu identyfikacji termin rozpoczęcia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)** | Styczeń 2016 roku |
| **Przewidywany w dniu identyfikacji termin zakończenia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)** | Marzec 2017 roku |

**\* kwota środków ( limity) Funduszu Pracy na rok 2016 na realizację projektów współfinansowanych z EFS w ramach RPO 2014-2020**

|  |  |
| --- | --- |
| **Numer działania** | 8.1 |
| **Tytuł lub zakres projektów** | Projekty pozakonkursowe Powiatowych Urzędów Pracy |
| **Podmiot Zgłaszający** | DWUP |
| **Podmioty, które będą wnioskodawcami** | Powiatowe Urzędy Pracy z Województwa Dolnośląskiego |
| **Data identyfikacji** | 20 stycznia 2017 r. |
| **Szacowana całkowita wartość projektów (PLN)** | 50 750 501,00 PLN  najmniejsza wartość projektu: 765 373,00 PLN  największa wartość projektu: 6 477 065,00 PLN |
| **Szacowana wartość kosztów kwalifikowalnych (PLN)** | 50 750 501,00 |
| **Duży projekt (T/N/ND)** | Nie dotyczy |
| **Szacowany wkład UE (PLN)** | 43 137 926,00 PLN |
| **Zakładane efekty projektów wyrażone wskaźnikami** | Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie (C)  4 571  Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie  2 134  Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (C)  260  Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie (C)  1 591  Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie  720  Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie  1 234  Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) (C) obliczana na podstawie liczby osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie  2 290  Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu (C) obliczana na podstawie liczby osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie (C)  216  Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) (C) obliczana na podstawie liczby osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie (C)  634  Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu (C) obliczana na podstawie liczby osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie (C)  68  Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) (C) obliczana na podstawie liczby osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (C)  95  Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu (C) obliczana na podstawie liczby osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (C)  10  Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej  1 234 |
| **Przewidywany w dniu identyfikacji termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/miesiąc oraz rok)** | Luty 2017 r. |
| **Przewidywany w dniu identyfikacji termin rozpoczęcia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)** | Styczeń 2017 r. |
| **Przewidywany w dniu identyfikacji termin zakończenia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)** | Marzec 2018 r. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Numer działania** | 8.1 |
| **Tytuł lub zakres projektów** | Projekty pozakonkursowe Powiatowych Urzędów Pracy |
| **Podmiot Zgłaszający** | DWUP |
| **Podmioty, które będą wnioskodawcami** | Powiatowe Urzędy Pracy z Województwa Dolnośląskiego |
| **Data identyfikacji** | 06 marca 2018 r. |
| **Szacowana całkowita wartość projektów (PLN)** | 52 193 620,48 PLN  najmniejsza wartość projektu: 849 197,00 PLN  największa wartość projektu: 6  688 162,00 PLN |
| **Szacowana wartość kosztów kwalifikowalnych (PLN)** | 52 193 620,48 PLN |
| **Duży projekt (T/N/ND)** | Nie dotyczy |
| **Szacowany wkład UE (PLN)** | 44 364 577,44 PLN |
| **Zakładane efekty projektów wyrażone wskaźnikami** | Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie (C)  4 696  Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie  2 137  Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (C)  302  Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie (C)  1 745  Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie  668  Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie  1 353  Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) (C) obliczana na podstawie liczby osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie  2 602  Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu (C) obliczana na podstawie liczby osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie (C)  183  Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) (C) obliczana na podstawie liczby osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie (C)  812  Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu (C) obliczana na podstawie liczby osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie (C)  73  Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) (C) obliczana na podstawie liczby osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (C)  121  Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu (C) obliczana na podstawie liczby osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (C)  11  Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej  1 353 |
| **Przewidywany w dniu identyfikacji termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/miesiąc oraz rok)** | II kwartał/ kwiecień 2018 r. |
| **Przewidywany w dniu identyfikacji termin rozpoczęcia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)** | I kwartał/ styczeń 2018 r. |
| **Przewidywany w dniu identyfikacji termin zakończenia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)** | I kwartał/marzec 2019 r. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Numer działania** | 8.1 |
| **Tytuł lub zakres projektów** | Projekty pozakonkursowe Powiatowych Urzędów Pracy |
| **Podmiot Zgłaszający** | DWUP |
| **Podmioty, które będą wnioskodawcami** | Powiatowe Urzędy Pracy z Województwa Dolnośląskiego |
| **Data identyfikacji** | 25 styczeń 2019 r. |
| **Szacowana całkowita wartość projektów (PLN)** | 52 493 375,52 PLN  najmniejsza wartość projektu: 787 600,00 PLN  największa wartość projektu: 6  438 876,00 PLN |
| **Szacowana wartość kosztów kwalifikowalnych (PLN)** | 52 493 375,52 PLN |
| **Duży projekt (T/N/ND)** | Nie dotyczy |
| **Szacowany wkład UE (PLN)** | 44 619 369,56 PLN |
| **Zakładane efekty projektów wyrażone wskaźnikami** | Liczba osób bezrobotnych w tym długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie  4 749  Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie  2 185  Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie  267  Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie  1 320  Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie  581  Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie  1 144  Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu (C) obliczana na podstawie liczby osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie  2 602  Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu (C) obliczana na podstawie liczby osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie  151  Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu (C) obliczana na podstawie liczby osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie  678  Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu (C) obliczana na podstawie liczby osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie  42  Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu (C) obliczana na podstawie liczby osób  z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie  106  Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu (C) obliczana na podstawie liczby osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie  7  Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej  1 144 |
| **Przewidywany w dniu identyfikacji termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/miesiąc oraz rok)** | I kwartał/marzec 2019 r. |
| **Przewidywany w dniu identyfikacji termin rozpoczęcia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)** | I kwartał/ styczeń 2019 r. |
| **Przewidywany w dniu identyfikacji termin zakończenia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)** | IV kwartał/ grudzień 2019 r. |

# Działanie 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy

|  |  |
| --- | --- |
| **Numer działania** | 8.2 |
| **Tytuł lub zakres projektu** | Wsparcie dla mobilności w Europie, ułatwienie mieszkańcom województwa dolnośląskiego skorzystania z ofert pracy w ramach sieci Eures |
| **Podmiot Zgłaszający** | DWUP |
| **Podmiot, który będzie wnioskodawcą** | DWUP / Zespół ds. EURES |
| **Data identyfikacji** | 1 września 2015 roku |
| **Szacowana całkowita wartość projektu (PLN)** | 888 875,00 PLN (zwiększenie wartości projektu na podstawie Uchwały ZWD nr 3520/V/17 z dnia 21 marca 2017 r.) |
| **Szacowana wartość kosztów kwalifikowalnych (PLN)** | 888 875,00 PLN |
| **Duży projekt (T/N/ND) [[22]](#footnote-23)** | Nie dotyczy |
| **Szacowany wkład UE (PLN)** | 755 543,75 PLN |
| **Zakładane efekty projektów wyrażone wskaźnikami** | Wskaźniki rezultatu bezpośredniego  1. Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu obliczana na podstawie liczby osób bezrobotnych objętych wsparciem w programie (C) 60  2. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu obliczana na podstawie liczby osób bezrobotnych objętych wsparciem w programie 24  3. Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu obliczana na podstawie liczby osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie 0  4. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu obliczana na podstawie liczby osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie (C) 0  5. Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu obliczana na podstawie liczby osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie 3  6. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu obliczana na podstawie liczby osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie (C) 2  7. Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu obliczana na podstawie liczby osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (C) 0  8. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu obliczana na podstawie liczby osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (C) 0  Wskaźniki produktu  1. Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie 88  2. Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie 20  3. Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie 12  4. Liczba osób z niepełno sprawnościami objętych wsparciem w programie 0  5. Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie 0  6. Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie 25 |
| **Przewidywany w dniu identyfikacji termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/miesiąc oraz rok)** | Luty 2016 roku |
| **Przewidywany w dniu identyfikacji termin rozpoczęcia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)** | styczeń 2016 roku |
| **Przewidywany w dniu identyfikacji termin zakończenia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)** | luty 2018 roku |

|  |  |
| --- | --- |
| **Numer działania** | 8.2 |
| **Tytuł lub zakres projektu** | „Chcę, szukam, znajduję – pracuję w UE” |
| **Podmiot Zgłaszający** | DWUP |
| **Podmiot, który będzie wnioskodawcą** | Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, Wydział EURES |
| **Data identyfikacji** | 7 czerwca 2018 r. |
| **Szacowana całkowita wartość projektu (PLN)** | 928 387,50 PLN |
| **Szacowana wartość kosztów kwalifikowalnych (PLN)** | 928 387,50 PLN |
| **Duży projekt (T/N/ND)** | Nie dotyczy |
| **Szacowany wkład UE (PLN)** | 789 129,37 PLN |
| **Zakładane efekty projektów wyrażone wskaźnikami** | Wskaźniki produktu  1. Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie (C) - **85**.  2. Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie - **40**.  3. Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie (C) - **15**.  4. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (C) - **10**.  5. Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie (C) - **20**.  6. Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie - **35**.  Wskaźniki rezultatu bezpośredniego  1. Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) (C) obliczana na podstawie liczby osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie (C) - **47**.  2. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu (C) obliczana na podstawie liczby osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie (C) - **17**.  3. Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) (C) obliczana na podstawie liczby osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie (C) - **10**.  4. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu (C) obliczana na podstawie liczby osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie (C) - **6**.  5. Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) (C) obliczana na podstawie liczby osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie (C) - **6**.  6. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu (C) obliczana na podstawie liczby osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie (C) - **3**.  7. Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) (C) obliczana na podstawie liczby osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (C) - **3**.  8. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu (C) obliczana na podstawie liczby osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (C) - **1**.  Ponadto będą monitorowane poniższe wskaźniki horyzontalne EFRR/EFS/CF:  1. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.  2. Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych.  3. Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami. |
| **Przewidywany w dniu identyfikacji termin złożenia wniosku  o dofinansowanie (kwartał/miesiąc oraz rok)** | Lipiec 2018 r. |
| **Przewidywany w dniu identyfikacji termin rozpoczęcia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)** | Lipiec 2018 r. |
| **Przewidywany w dniu identyfikacji termin zakończenia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)** | Grudzień 2019 r. |

*Szczegółowe informacje na temat projektów realizowanych w ramach Działania 8.1 oraz 8.2 zamieszczane są na stronie* [*www.rpo.dwup.pl*](http://www.rpo.dwup.pl)*.*

## Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne

# Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p** | **Numer działania lub poddziałania** | **Tytuł lub zakres projektu** | **Podmiot zgłaszający** | **Data identyfikacji** | **Podmiot, który będzie wnioskodawcą** | **Szacowana**  **całkowita wartość**  **projektu (PLN)** | **Szacowana**  **wartość**  **kosztów**  **kwalifikowanych** | **Duży projekt**  **T/N** | **Szacowany wkład UE (PLN)** | **Zakładane efekty**  **projektu wyrażone**  **wskaźnikami** | | **Przewidywany**  **w dniu identyfikacji**  **termin**  **złożenia wniosku**  **o dofinansowanie**  **(kwartał/**  **miesiąc**  **oraz rok)** | **Przewidywany**  **w dniu identyfikacji**  **termin**  **rozpoczęcia**  **realizacji**  **projektu**  **(kwartał/**  **miesiąc**  **oraz rok** | **Przewidywany**  **w dniu identyfikacji**  **termin zakończenia**  **realizacji projektu**  **(kwartał/**  **miesiąc**  **oraz rok** |
| **Wskaźnik** | **Wartość docelowa** |
| 1 | Działanie 9.4  Wspieranie gospodarki społecznej | Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim.  Cel szczegółowy to tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej. | Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy | sierpień 2015 | Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej | 850 000 | 850 000 | N | 722 500 | Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem | 30 | październik 2015 | październik 2015 | grudzień 2016 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Numer działania lub poddziałania** | **Tytuł lub zakres projektu** | **Podmiot zgłaszający** | **Data identyfikacji** | **Podmiot, który będzie wnioskodawcą** | **Szacowana**  **całkowita wartość**  **projektu (PLN)** | **Szacowana**  **wartość kosztów**  **kwalifikowanych** | **Duży projekt**  **T/N** | **Szacowany wkład UE (PLN)** | **Zakładane efekty**  **projektu wyrażone**  **wskaźnikami** | | **Przewidywany**  **w dniu identyfikacji**  **termin złożenia wniosku**  **o dofinansowanie (kwartał/**  **miesiąc oraz rok)** | **Przewidywany**  **w dniu identyfikacji termin**  **rozpoczęcia realizacji**  **projektu (kwartał/**  **miesiąc oraz rok** | **Przewidywany**  **w dniu identyfikacji**  **termin zakończenia**  **realizacji projektu (kwartał/**  **miesiąc oraz rok** |
| **Wskaźnik** | **Wartość docelowa** |
| 1 | Działanie 9.4  Wspieranie gospodarki społecznej | Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim.  Cel szczegółowy to tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej. | Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy | Październik 2016 | Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej | 1 440 000 | 1 440 000 | N | 1 224 000 | Liczba inicjatyw dotyczących  rozwoju ekonomii społecznej  sfinansowanych ze środków  EFS [szt.] | 40 | Listopad 2016 | Styczeń 2017 | Grudzień 2018 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Numer działania lub poddziałania** | **Tytuł lub zakres projektu** | **Podmiot zgłaszający** | **Data identyfikacji** | **Podmiot, który będzie wnioskodawcą** | **Szacowana całkowita wartość projektu (PLN)** | **Szacowana wartość kosztów kwalifikowanych (PLN)** | **Duży projekt**  **T/N/Nie dotyczy** | **Szacowany wkład UE (PLN)** | **Zakładane efekty projektu wyrażone wskaźnikami** | | **Przewidywany w dniu identyfikacji termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/**  **miesiąc oraz rok)** | **Przewidywany w dniu identyfikacji**  **Termin rozpoczęcia realizacji projektu**  **(kwartał/miesiąc oraz rok)** | **Przewidywany w dniu identyfikacji termin zakończenia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)** |
| **Wskaźnik** | **Wartość docelowa** |
| 1 | Działanie 9.4  Wspieranie gospodarki społecznej | Dolnośląska Ekonomia Społeczna  Cel szczegółowy to tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej | Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy | Październik 2018 | Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej | 2 750 000 | 2 750 000 | Nie dotyczy | 2 337 500,00 | Liczba inicjatyw dotyczących rozwoju ekonomii społecznej sfinansowanych ze środków EFS | 60 | Listopad 2018 | Styczeń 2019 | Ggrudzień 2022 |

## Oś priorytetowa 11 Pomoc techniczna

# Działanie 11.1 Pomoc techniczna

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **l.p.** | **numer działania  lub poddziałania** | **tytuł lub zakres projektu** | **podmiot zgłaszający** | **data identyfikacji** | **podmiot, który będzie wnioskodawcą** | **szacowana całkowita wartość projektu (PLN)** | **szacowana wartość kosztów kwalifikowalnych**  **(PLN)** | **duży projekt (T/N/ND)** | **szacowany wkład UE (PLN)** | **zakładane efekty  projektu wyrażone  wskaźnikami** | | **przewidywany w dniu identyfikacji termin  złożenia wniosku  o dofinansowanie (kwartał/ miesiąc oraz rok)** | **przewidywany w dniu identyfikacji termin  rozpoczęcia realizacji projektu**  **(kwartał/miesiąc oraz rok)** | **przewidywany w dniu identyfikacji termin zakończenia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)** |
| **wskaźnik** | **wartość  docelowa** |
| 1 | 11.1 | RPO Pomoc Techniczna | Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego/Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego/Departament Funduszy Europejskich | 01-06-2015 | Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego/Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego |  |  |  | 2 431 000,00 |  |  |  |  |  |
| 2 | 11.1 | RPO Pomoc Techniczna - zatrudnienie i szkolenia w UMWD w 2015 roku | Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego/Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego/Departament Funduszy Europejskich | 01-06-2015 | Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego/Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego/Sekretarz Województwa-Departament Prawny i Kadr/Wydział Kadr, Szkolenia i Spraw Socjalnych |  |  |  | 9 847 005,20 |  |  |  |  |  |
| 3 | 11.1 | Obsługa zadań DIP w ramach PT | Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego/Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego/Departament Funduszy Europejskich | 01-06-2015 | Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca (DIP) |  |  |  | 3 232 016,20 |  |  |  |  |  |
| 4 | 11.1 | RPO Pomoc Techniczna 2014-2020 - DWUP | Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego/Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego/Departament Funduszy Europejskich | 01-06-2015 | Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy (DWUP) |  |  |  | 3 473 859,05 |  |  |  |  |  |
| 5 | 11.1 | Koszty wdrażania zadań powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IP AW w ramach RPO WD w roku 2015 | Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego/Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego/Departament Funduszy Europejskich | 01-06-2015 | Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej |  |  |  | 1 885 807,51 |  |  |  |  |  |
| 6 | 11.1 | Koszty wdrażania zadań powierzonych Miastu Jelenia Góra jako Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 | Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego/Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego/Departament Funduszy Europejskich | 01-06-2015 | Miasto Jelenia Góra |  |  |  | 473 790,00 |  |  |  |  |  |
| 7 | 11.1 | Pomoc Techniczna RPO-BOU | Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego/Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego/Departament Funduszy Europejskich | 01-06-2015 | Biuro Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego |  |  |  | 275 083,80 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **l.p.** | **numer działania  lub poddziałania** | **tytuł lub zakres projektu** | **podmiot zgłaszający** | **data identyfikacji** | **podmiot, który będzie wnioskodawcą** | **szacowana całkowita wartość projektu (PLN)** | **szacowana wartość kosztów kwalifikowalnych**  **(PLN)** | **duży projekt (T/N/ND)** | **szacowany wkład UE (PLN)** | **zakładane efekty  projektu wyrażone  wskaźnikami** | | **przewidywany w dniu identyfikacji termin  złożenia wniosku  o dofinansowanie (kwartał/ miesiąc oraz rok)** | **przewidywany w dniu identyfikacji termin  rozpoczęcia realizacji projektu**  **(kwartał/miesiąc oraz rok)** | **przewidywany w dniu identyfikacji termin zakończenia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)** |
| **wskaźnik** | **wartość  docelowa** |
| 1 | 11.1 | RPO Pomoc Techniczna w 2016 r. | Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego/Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego/Departament Funduszy Europejskich | 05-10-2015 | Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego/Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego/Departament Funduszy Europejskich /Wydział Zarządzania Finansowego RPO |  |  |  | 2 153 896,29 |  |  |  |  |  |
| 2 | 11.1 | RPO Pomoc Techniczna-zatrudnienie i szkolenia w UMWD w 2016 roku | Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego/Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego/Departament Funduszy Europejskich | 05-10-2015 | Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego/Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego/Sekretarz Województwa-Departament Prawny i Kadr/Wydział Kadr, Szkolenia i Spraw Socjalnych |  |  |  | 20 724 434,85 |  |  |  |  |  |
| 3 | 11.1 | Obsługa zadań DIP w ramach PT 2016 | Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego/Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego/Departament Funduszy Europejskich | 05-10-2015 | Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca (DIP) |  |  |  | 7 070 583,68 |  |  |  |  |  |
| 4 | 11.1 | RPO Pomoc Techniczna 2014-2020 - DWUP | Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego/Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego/Departament Funduszy Europejskich | 05-10-2015 | Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy (DWUP) |  |  |  | 8 079 985,23 |  |  |  |  |  |
| 5 | 11.1 | Koszty wdrażania zadań powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IP AW w ramach RPO WD w roku 2016 | Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego/Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego/Departament Funduszy Europejskich | 05-10-2015 | Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej |  |  |  | 3 051 037,54 |  |  |  |  |  |
| 6 | 11.1 | Koszty wdrażania zadań powierzonych Miastu Jelenia Góra jako Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 | Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego/Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego/Departament Funduszy Europejskich | 05-10-2015 | Miasto Jelenia Góra |  |  |  | 491 242,42 |  |  |  |  |  |
| 7 | 11.1 | Pomoc Techniczna RPO-BOU | Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego/Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego/Departament Funduszy Europejskich | 05-10-2015 | Biuro Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego |  |  |  | 330 705,70 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **l.p.** | **numer działania  lub poddziałania** | **tytuł lub zakres projektu** | **podmiot zgłaszający** | **data identyfikacji** | **podmiot, który będzie wnioskodawcą** | **szacowana całkowita wartość projektu (PLN)** | **szacowana wartość kosztów kwalifikowalnych**  **(PLN)** | **duży projekt (T/N/ND)** | **szacowany wkład UE (PLN)** | **Zakładane efekty  projektu wyrażone  wskaźnikami** | | **przewidywany w dniu identyfikacji termin  złożenia wniosku  o dofinansowanie (kwartał/ miesiąc oraz rok)** | **przewidywany w dniu identyfikacji termin  rozpoczęcia realizacji projektu**  **(kwartał/miesiąc oraz rok)** | **przewidywany w dniu identyfikacji termin zakończenia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)** |
| **wskaźnik** | **wartość  docelowa** |
| 1 | 11.1 | RPO Pomoc Techniczna w 2017 r. | Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego/Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego/Departament Funduszy Europejskich | 13-10-2016 | Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego/Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego/Departament Funduszy Europejskich/Wydział Zarządzania Finansowego RPO |  |  |  | 2 309 859,05 |  |  |  |  |  |
| 2 | 11.1 | RPO Pomoc Techniczna-zatrudnienie i szkolenia w UMWD w 2017 roku | Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego/Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego/Departament Funduszy Europejskich | 13-10-2016 | Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego/Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego/Sekretarz Województwa-Departament Prawny i Kadr/Wydział Kadr, Szkolenia i Spraw Socjalnych |  |  |  | 22 128 915,20 |  |  |  |  |  |
| 3 | 11.1 | Obsługa zadań DIP w ramach PT 2017 | Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego/Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego/Departament Funduszy Europejskich | 13-10-2016 | Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca (DIP) |  |  |  | 7 369 906,06 |  |  |  |  |  |
| 4 | 11.1 | RPO Pomoc Techniczna 2014-2020 - DWUP | Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego/Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego/Departament Funduszy Europejskich | 13-10-2016 | Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy (DWUP) |  |  |  | 9 114 652,15 |  |  |  |  |  |
| 5 | 11.1 | Koszty wdrażania zadań powierzonych ZIT AW realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2017 | Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego/Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego/Departament Funduszy Europejskich | 13-10-2016 | Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej |  |  |  | 3 864 869,12 |  |  |  |  |  |
| 6 | 11.1 | Koszty wdrażania zadań powierzonych Miastu Jelenia Góra jako Instytucji Pośredniczącej w ramach RPO WD 2014-2020 | Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego/Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego/Departament Funduszy Europejskich | 13-10-2016 | Miasto Jelenia Góra |  |  |  | 506 391,05 |  |  |  |  |  |
| 7 | 11.1 | Pomoc Techniczna RPO-BOU | Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego/Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego/Departament Funduszy Europejskich | 13-10-2016 | Biuro Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego |  |  |  | 520 595,11 |  |  |  |  |  |

# Instrumenty Finansowe w ramach RPO WD 2014-2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **l.p.** | **numer działania  lub poddziałania** | **tytuł lub zakres projektu[[23]](#footnote-24)** | | **podmiot zgłaszający[[24]](#footnote-25)** | **data identyfikacji[[25]](#footnote-26)** | **podmiot, który będzie wnioskodawcą[[26]](#footnote-27)** | | **szacowana całkowita wartość projektu (PLN)** | | **szacowana wartość kosztów kwalifikowalnych**  **(PLN)** | **duży projekt (T/N/ND)[[27]](#footnote-28)** | **szacowany wkład UE (PLN)** | **Zakładane efekty  projektu wyrażone  wskaźnikami[[28]](#footnote-29)** | | **przewidywany w dniu identyfikacji termin  złożenia wniosku  o dofinansowanie (kwartał/ miesiąc oraz rok)[[29]](#footnote-30)** | **przewidywany w dniu identyfikacji termin  rozpoczęcia realizacji projektu**  **(kwartał/miesiąc oraz rok)** | **przewidywany w dniu identyfikacji termin zakończenia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)** |
| **wskaźnik** | **wartość  docelowa** |
| 1. | 1.5; 3.1; 3.2 ; 3.3 | „Rozwój przedsiębiorczości oraz wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez instrumenty finansowe w województwie dolnośląskim” | | Bank Gospodarstwa Krajowego | 27.10.2016. | Bank Gospodarstwa Krajowego | | 700.400 313,94 | | 700.400 313,94 | ND | 595.340 266,85 |  |  | IV kwartał  2016 | IV kwartał  2016 | IV kwartał 2023 |
| **Nazwa i numer komponentu: 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 1.5 | Pożyczki i poręczenia na rozwój produktów i usług MŚP\* | Bank Gospodarstwa Krajowego | | 27.10.2016. | Bank Gospodarstwa Krajowego | | 431 092 424, 49 | | 431 092 424, 49 | ND | 366 428 560,81 | 1)Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie [przedsiębiorstwa] | 1) 897 | IV kwartał  2016 | IV kwartał  2016 | IV kwartał 2023 |
| 2)Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje [przedsiębiorstwa] | 2) 897 |
| 3)Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) [euro] | 3)32 651 793 |
| 4)Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku [szt.] | 4)86 |
| 5)Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy [szt.] | 5)35 |
| **Nazwa i numer komponentu: 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 3.1 | Preferencyjne pożyczki na przedsięwzięcia mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z OZE\* | Bank Gospodarstwa Krajowego | | 27.10.2016. | Bank Gospodarstwa Krajowego | 65 935 478,88 | | 65 935 478,88 | | ND | 56 045 157,05 | 1)Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie [przedsiębiorstwa] | 1) 15 | IV kwartał  2016 | IV kwartał  2016 | IV kwartał 2023 |
| 2)Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje [przedsiębiorstwa] | 2) 15 |
| 3)Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.] | 3) 1 |
| 3a)Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.] | 3a) 1 |
| 4)Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE [szt.] | 4) 8 |
| 4a)Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE [szt.] | 4a) 5 |
| 4b)Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE [szt.] | 4b) 3 |
| 5)Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych [MW] | 5) 14 |
| 5a)Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych [MWe] | 5a) 9 |
| 5b)Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych [MWt] | 5b) 5 |
| 6)Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2/rok] | 6) 2 202 |
| **Nazwa i numer komponentu: 3.2. Efektywność energetyczna w MŚP** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 3.2 | Preferencyjne pożyczki na przedsięwzięcia zwiększające efektywność energetyczną przede wszystkim w sektorze MŚP\* | Bank Gospodarstwa Krajowego | | 27.10.2016. | Bank Gospodarstwa Krajowego | 98 475 063,56 | | 98 475 063,56 | | ND | 83 703 804,03 | 1)Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie [przedsiębiorstwa] | 1) 121 | IV kwartał  2016 | IV kwartał  2016 | IV kwartał 2023 |
| 2)Liczba przedsiębiorstw otrzymujące wsparcie finansowe inne niż dotacje [przedsiębiorstwa] | 2) 121 |
| 3)Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji [m2] | 3)88 118 |
| 4)Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2/rok] | 4)1 188 |
| **Nazwa i numer komponentu: 3.3. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 3.3 | Preferencyjne pożyczki na przedsięwzięcia zwiększające efektywność energetyczną  w budownictwie mieszkaniowym\* | Bank Gospodarstwa Krajowego | | 27.10.2016. | Bank Gospodarstwa Krajowego | 104 897 347,01 | | 104 897 347,01 | | ND | 89 162 744,96 | 1)Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii [szt.] | 1) 350 | IV kwartał  2016 | IV kwartał  2016 | IV kwartał 2023 |
| 2)Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji [m2] | 2)60 202 |
| 3)Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2/rok] | 3) 813 |
| **Nazwa i numer komponentu: 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 8.3 | „Wsparcie dolnośląskiego rynku pracy poprzez instrumenty finansowe” | Bank Gospodarstwa Krajowego | | 27.10.2016. | Bank Gospodarstwa Krajowego | 55 731 176,47 | | 55 731 176,47 | | ND | 47 371 500,00 | 1)Liczba osób pozostająca bez pracy, które skorzystały z instrumentów zwrotnych na podjęcie działalności gospodarczej [osoby]  2)Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej [szt.] | 1)1035 (mężczyźni 569; kobiety 466)  2)1035 | IV kwartał  2016 | IV kwartał 2016 | IV kwartał 2023 |

1. Należy wskazać roboczą nazwę projektu albo skrótowo opisać istotę, zakres przedmiotowy projektu. [↑](#footnote-ref-2)
2. Należy podać nazwę podmiotu, który dokonał zgłoszenia na podstawie przyjętej przez IZ procedury identyfikacji projektów pozakonkursowych zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020. [↑](#footnote-ref-3)
3. Data identyfikacji nie może być późniejsza niż data zamieszczenia projektu w niniejszym wykazie. [↑](#footnote-ref-4)
4. Jednoznacznie określony podmiot, który zostanie wezwany przez właściwą instytucję do złożenia wniosku o dofinansowanie danego projektu. [↑](#footnote-ref-5)
5. Należy wybrać odpowiednie oznaczenie tzn. T – duży projekt transportowy (koszty kwalifikowalne większe niż 75 mln €), I – inne/pozostałe projekty duże (koszty kwalifikowalne większe niż 50 mln €), ND – nie dotyczy, gdyż nie spełnia definicji dużego projektu. [↑](#footnote-ref-6)
6. Przewidywana wartość wskaźnika lub wskaźników, z katalogu wskaźników przypisanych do danego działania lub poddziałania, która zostanie osiągnięta dzięki realizacji projektu. [↑](#footnote-ref-7)
7. Zakładana przez IZ data złożenia przez wnioskodawcę wniosku o dofinansowanie projektu – data ta nie jest równoznaczna z datą wezwania, o którym mowa w art. 48 ust.1 Ustawy. [↑](#footnote-ref-8)
8. Należy wskazać roboczą nazwę projektu albo skrótowo opisać istotę, zakres przedmiotowy projektu. [↑](#footnote-ref-9)
9. Należy podać nazwę podmiotu, który dokonał zgłoszenia na podstawie przyjętej przez IZ procedury identyfikacji projektów pozakonkursowych zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020. [↑](#footnote-ref-10)
10. Data identyfikacji nie może być późniejsza niż data zamieszczenia projektu w niniejszym wykazie. [↑](#footnote-ref-11)
11. Jednoznacznie określony podmiot, który zostanie wezwany przez właściwą instytucję do złożenia wniosku o dofinansowanie danego projektu. [↑](#footnote-ref-12)
12. Należy wybrać odpowiednie oznaczenie tzn. T – duży projekt transportowy (koszty kwalifikowalne większe niż 75 mln €), I – inne/pozostałe projekty duże (koszty kwalifikowalne większe niż 50 mln €), ND – nie dotyczy, gdyż nie spełnia definicji dużego projektu. [↑](#footnote-ref-13)
13. Przewidywana wartość wskaźnika lub wskaźników, z katalogu wskaźników przypisanych do danego działania lub poddziałania, która zostanie osiągnięta dzięki realizacji projektu. [↑](#footnote-ref-14)
14. Zakładana przez IZ data złożenia przez wnioskodawcę wniosku o dofinansowanie projektu – data ta nie jest równoznaczna z datą wezwania, o którym mowa w art. 48 ust.1 Ustawy. [↑](#footnote-ref-15)
15. Należy wskazać roboczą nazwę projektu albo skrótowo opisać istotę, zakres przedmiotowy projektu. [↑](#footnote-ref-16)
16. Należy podać nazwę podmiotu, który dokonał zgłoszenia na podstawie przyjętej przez IZ procedury identyfikacji projektów pozakonkursowych zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020. [↑](#footnote-ref-17)
17. Data identyfikacji nie może być późniejsza niż data zamieszczenia projektu w niniejszym wykazie. [↑](#footnote-ref-18)
18. Jednoznacznie określony podmiot, który zostanie wezwany przez właściwą instytucję do złożenia wniosku o dofinansowanie danego projektu. [↑](#footnote-ref-19)
19. Należy wybrać odpowiednie oznaczenie tzn. T – duży projekt transportowy (koszty kwalifikowalne większe niż 75 mln €), I – inne/pozostałe projekty duże (koszty kwalifikowalne większe niż 50 mln €), ND – nie dotyczy, gdyż nie spełnia definicji dużego projektu. [↑](#footnote-ref-20)
20. Przewidywana wartość wskaźnika lub wskaźników, z katalogu wskaźników przypisanych do danego działania lub poddziałania, która zostanie osiągnięta dzięki realizacji projektu. [↑](#footnote-ref-21)
21. Zakładana przez IZ data złożenia przez wnioskodawcę wniosku o dofinansowanie projektu – data ta nie jest równoznaczna z datą wezwania, o którym mowa w art. 48 ust.1 Ustawy. [↑](#footnote-ref-22)
22. Należy wybrać odpowiednie oznaczenie tzn. T – duży projekt transportowy (koszty kwalifikowalne większe niż 75 mln €), I – inne/pozostałe projekty duże (koszty kwalifikowalne większe niż 50 mln €), ND – nie dotyczy, gdyż nie spełnia definicji dużego projektu. [↑](#footnote-ref-23)
23. Należy wskazać roboczą nazwę projektu albo skrótowo opisać istotę, zakres przedmiotowy projektu. [↑](#footnote-ref-24)
24. Należy podać nazwę podmiotu, który dokonał zgłoszenia na podstawie przyjętej przez IZ procedury identyfikacji projektów pozakonkursowych zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020. [↑](#footnote-ref-25)
25. Data identyfikacji nie może być późniejsza niż data zamieszczenia projektu w niniejszym wykazie. [↑](#footnote-ref-26)
26. Jednoznacznie określony podmiot, który zostanie wezwany przez właściwą instytucję do złożenia wniosku o dofinansowanie danego projektu. [↑](#footnote-ref-27)
27. Należy wybrać odpowiednie oznaczenie tzn. T – duży projekt transportowy (koszty kwalifikowalne większe niż 75 mln €), I – inne/pozostałe projekty duże (koszty kwalifikowalne większe niż 50 mln €), ND – nie dotyczy, gdyż nie spełnia definicji dużego projektu. [↑](#footnote-ref-28)
28. Przewidywana wartość wskaźnika lub wskaźników, z katalogu wskaźników przypisanych do danego działania lub poddziałania, która zostanie osiągnięta dzięki realizacji projektu. [↑](#footnote-ref-29)
29. Zakładana przez IZ data złożenia przez wnioskodawcę wniosku o dofinansowanie projektu – data ta nie jest równoznaczna z datą wezwania, o którym mowa w art. 48 ust.1 Ustawy. [↑](#footnote-ref-30)